**软件需求变更单**

变更单号：000002

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 云南省企业就业失业数据采集系统 | **项目经理** | 钟坤宇 |
| **变更申请人** | 老师 | **变更时间** | 2025年3月31日 |
| **要求完成时间** | 2025年4月21日 | | |
| **对应需求** | 1、2、3月份报表按照半月报一次，其他月份正常 | | |
| **变更简述** | 调整报表生成频率，新增半月报逻辑，需修改数据统计周期、界面展示及导出功能 | | |
| **变更原因** | ☑需求变更 □BUG □易用性 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **变更内容** | 1. 修改数据统计逻辑，按半月划分周期  2. 新增半月报生成按钮及筛选条件  3. 调整报表导出模板，标注半月报标识  4. 更新数据库存储结构，新增半月报记录表 | | |
| **技术人员填写以下内容** | | | |
| **技术评审** | 1. 需兼容原有月度报表功能  2. 数据库需新增字段report\_cycle  3. 界面需增加半月报/月报切换选项 | | |
| **研发人员** | 开发组 | | |
| **计划完成天数** | 7天 | **计划完成时间** | 2025年4月21日 |
| **进度影响** | **变更导致额外工期** | 总工期不变 | |
| **成本影响** | **需要额外人数** | 1名开发组人员 | |
| **人时成本** | 1人×7天×8小时×单价 | |
| **质量影响** | **对设计阶段影响** | 需补充半月报流程图 | |
| **对测试阶段影响** | 新增半月报与月报交叉测试用例 | |
| **对运行阶段影响** | 需监控报表生成性能 | |